# OX - Этап 13. Документ для согласования

# Партнерская программа и аналитика

Дата: 10.06.2026

Версия: v2

Статус: решения для согласования после анализа внешних замечаний

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

# 1. Что нужно согласовать

Этот документ выделяет решения, которые нужно подтвердить перед разработкой партнерской программы и аналитики.

Речь идет не о правилах тиража и не о выплатах победителям. Речь идет о маркетинговом и аналитическом слое:

- как работает CPA;

- можно ли использовать RevShare;

- что считается засчитанным игроком;

- как защищаемся от fraud;

- какие данные видит партнер;

- какие отчеты нужны команде;

- как учитываем операционные расходы.

Важное уточнение:

Этап 13 не объявляется финально согласованным.

Этот документ фиксирует редакцию v2 для согласования после отбора внешних замечаний.

# 2. Главные решения

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партнерская программа работает off-chain. | Согласовать | Смарт-контракты не должны знать партнерские условия. |
| 2 | Партнерские выплаты не идут из призового фонда. | Согласовать | Prize pool, jackpot и выплаты игрокам остаются отдельными. |
| 3 | CPA $15 является гипотезой. | Согласовать | Нельзя обещать как постоянную ставку до финансовой модели. |
| 4 | CPA начисляется только за qualified player. | Согласовать | Не платим за клики и пустые подключения кошелька. |
| 5 | Qualified player = первая валидная покупка после разрешенного referral. | Согласовать | Простое правило для минимального релиза. |
| 6 | Hold period 14 дней. | Временно согласовать | Нужен для fraud-проверки. |
| 7 | Attribution window 30 дней. | Временно согласовать | Уточнить после первых данных. |
| 8 | RevShare не считать от призового фонда. | Согласовать | Только от net platform revenue. |
| 9 | RevShare не запускать массово в минимальном релизе. | Согласовать | Включать только проверенным партнерам. |
| 10 | Запрещенные страны не засчитываются. | Согласовать | Связано с этапом 12. |
| 11 | Партнер видит только агрегированные данные. | Согласовать | Защита приватности и KYC/AML. |
| 12 | Все изменения ставок пишутся в audit log. | Согласовать | Защита от споров и ошибок. |
| 13 | Полноценный внешний кабинет партнера можно отложить. | Согласовать | Для первого релиза достаточно внутреннего dashboard и CSV/payout report. |
| 14 | Открытые вопросы не заменяются выдуманными финальными значениями. | Согласовать | CPA, RevShare, KYB и payout method требуют Finance/Legal/Founder решения. |

# 3. CPA

Предварительное решение:

CPA $15 за qualified player.

Что значит qualified player:

- пользователь пришел по разрешенной referral link;

- пользователь не находится в запрещенной стране;

- кошелек не под санкционным или AML-флагом;

- пользователь купил первый валидный билет;

- билет не был отменен/refund по технической причине;

- нет fraud-флагов;

- прошел hold period.

Что нужно подтвердить:

| Вопрос | Статус |
| --- | --- |
| Финальная ставка CPA | TBD после финансовой модели |
| Разные CPA по странам | Вероятно да |
| Разные CPA по партнерам | Вероятно да |
| Минимальный hold period | 14 дней как гипотеза |
| Бюджетный лимит CPA | Нужен обязательно |
| CPA за подключение кошелька без покупки | Нет |
| CPA за пользователя из запрещенной страны | Нет |

# 4. RevShare

Предварительное решение:

RevShare можно поддержать технически,

но не запускать как массовую модель первого релиза партнерского модуля.

Причина:

- нужны точные правила net platform revenue;

- возможны refunds и спорные тиражи;

- нужно учитывать операционные расходы;

- партнерские начисления могут стать спорными;

- проще стартовать с CPA.

Что нужно подтвердить:

| Вопрос | Статус |
| --- | --- |
| Процент RevShare | TBD |
| Срок действия RevShare | TBD |
| Cap на RevShare | Рекомендуется |
| Можно ли CPA + RevShare вместе | Не рекомендуется массово в минимальном релизе |
| Как считать refunds | TBD |
| Как считать спорные тиражи | TBD |

# 5. Fraud-control

Нужно согласовать, что OX имеет право:

- ставить начисления на hold;

- отклонять начисления при fraud;

- останавливать кампанию;

- блокировать партнера;

- не раскрывать партнеру внутренние детали fraud-системы;

- требовать документы партнера, если партнер крупный или рискованный.

Минимальные fraud-флаги:

- трафик из запрещенных стран;

- VPN/proxy паттерны;

- self-referral;

- связанные кошельки;

- bot-clicks;

- аномальная конверсия;

- подозрительные subId/clickId;

- запрещенные рекламные обещания;

- риск таргетинга на несовершеннолетних.

# 6. Комплаенс рекламы

Партнеру запрещено:

- обещать гарантированный выигрыш;

- называть OX способом заработка;

- скрывать риск проигрыша;

- вести трафик из красных стран;

- давать инструкции по VPN/geo-blocking;

- таргетироваться на несовершеннолетних;

- использовать вводящие в заблуждение бонусы;

- нарушать локальные рекламные правила.

Нужно согласовать с юристами:

- тексты предупреждений;

- список разрешенных стран;

- список запрещенных стран;

- правила локальных инфлюенсеров;

- необходимость KYB для партнеров;

- хранение партнерских логов;

- формат партнерского договора.

# 7. Данные и приватность

Партнер видит:

- клики;

- подключения кошелька;

- первые валидные покупки;

- qualified players;

- pending/approved/rejected комиссии;

- агрегированные страны и кампании;

- статус выплаты.

Партнер не видит:

- KYC-данные;

- AML-данные;

- полный wallet address, если это не требуется отдельной процедурой;

- risk score;

- IP-адреса игроков;

- персональные данные;

- внутренние отчеты OX.

Решение для согласования:

Партнерская аналитика должна быть агрегированной и privacy-first.

# 8. Отчеты и дашборды

Минимальные отчеты первого релиза партнерского модуля:

- партнерский отчет;

- payout report;

- финансовый отчет;

- fraud report;

- compliance report;

- отчет по операционным расходам.

Минимальные дашборды:

- Product Dashboard;

- Affiliate Dashboard;

- Financial Dashboard;

- Risk/Fraud Dashboard;

- Operations Dashboard;

- Compliance Dashboard.

Экспорт первого релиза:

CSV.

XLSX/PDF можно добавить после первого релиза или после выбора BI-инструмента.

Полноценный внешний партнерский кабинет не является блокером для первого релиза. Минимально достаточно внутреннего affiliate dashboard и партнерского CSV/payout report.

# 9. Операционные расходы

Нужно учитывать:

- API-Football;

- oracle workflow;

- backend servers;

- database/storage;

- indexer;

- relayer;

- gas reserve;

- monitoring;

- analytics services;

- KYC/KYB/AML;

- legal;

- domains;

- partner CPA;

- RevShare;

- локальный маркетинг.

Решение:

Партнерские выплаты и операционные расходы должны быть видны отдельно от призового фонда.

# 10. Открытые вопросы

| Вопрос | Кто должен подтвердить |
| --- | --- |
| Финальная CPA ставка | Finance / Founder |
| RevShare процент и срок | Finance / Founder |
| Страны для партнерского трафика | Legal / Compliance |
| Обязательные рекламные предупреждения | Legal |
| Нужно ли KYB всем партнерам | Legal / Compliance |
| Формат выплаты партнерам | Finance / Legal |
| Cookie/analytics consent | Legal / Product |
| Срок хранения партнерских данных | Legal |
| BI-инструмент | Product / Engineering |
| Бюджетные лимиты CPA | Finance / Founder |

# 11. Что принимаем и что отклоняем после внешнего анализа

Принимаем:

- уточнение, что этап 13 не является ядром первого MVP продукта;

- замену "MVP партнерки" на "минимальный релиз партнерского модуля";

- ограничение RevShare проверенными партнерами;

- привязку к этапам 10, 11 и 12;

- сокращение дублирования общих Reports и Audit Log;

- сохранение privacy-first отчетности.

Отклоняем:

- статус "финальная согласованная версия";

- требование убрать все TBD и предварительные гипотезы;

- сокращение подробного ТЗ до короткой редакции с потерей API, security, budget и fraud details;

- дедупликацию только по wallet address;

- обязательный внешний кабинет партнера для первого релиза.

# 12. Рекомендованный итог

Рекомендованная позиция для первого релиза партнерского модуля:

Запускаем простой первый релиз партнерского модуля:

referral link -> first valid ticket -> qualified player -> CPA pending -> fraud check -> approved payout.

RevShare оставляем как поддерживаемую, но ограниченную модель для проверенных партнеров.

Это дает OX рост и измеримость, но не создает лишний риск для призового фонда, выплат игрокам и комплаенса.