# OX - Этап 13. Пояснительная записка

# Партнерка и аналитика

Дата: 10.06.2026

Версия: v2

Статус: для согласования после анализа внешних замечаний

Проект: OX, спортивный экспресс

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

# Коротко о смысле этапа

На этом этапе мы добавляем в OX не новую механику игры, а систему роста и измерения бизнеса:

- партнерскую программу;

- реферальные ссылки;

- правила CPA и RevShare;

- защиту от мошеннического трафика;

- продуктовую и финансовую аналитику;

- отчеты и дашборды;

- учет операционных расходов.

Уточнение:

Этап 13 описывает целевую архитектуру партнерки и аналитики.

Для первого релиза партнерского модуля достаточно базовой атрибуции, CPA и отчетов.

Главная мысль:

Партнерка должна приводить разрешенный честный трафик,

а аналитика должна показывать реальную экономику продукта.

# Что важно зафиксировать

Партнерские выплаты не должны идти из призового фонда.

Призовой фонд, jackpot и выплаты игрокам остаются отдельной логикой. Партнерская программа оплачивается из маркетингового бюджета и учитывается как операционный расход.

Это защищает доверие:

- победители получают выплаты по правилам тиража;

- партнеры получают оплату по отдельному отчету;

- смарт-контракты не усложняются партнерскими условиями;

- финансовая модель остается прозрачной.

# CPA

CPA - это оплата партнеру за привлеченного засчитанного игрока.

Мы фиксируем:

CPA $15 - предварительная гипотеза, а не гарантия.

Эту формулировку сохраняем специально. CPA нельзя превращать в финальную ставку до проверки финансовой модели.

Платить нужно не за клик и не за подключение кошелька, а за qualified player - игрока, который:

- пришел по разрешенной партнерской ссылке;

- не находится в запрещенной стране;

- прошел базовую geo/compliance проверку;

- купил первый валидный билет;

- не попал под fraud-флаги.

# RevShare

RevShare - доля партнера от дохода OX.

Важное ограничение:

RevShare считается только от net platform revenue,

а не от призового фонда, jackpot или пользовательских средств.

Для первого релиза партнерского модуля лучше использовать CPA как основную модель, а RevShare включать ограниченно для проверенных партнеров после финансового согласования.

Массовый RevShare не должен быть обязательной частью первого релиза партнерского модуля.

# Fraud и комплаенс

Партнерка не должна становиться способом обхода правил.

Запрещено:

- вести трафик из запрещенных стран;

- обещать гарантированный выигрыш;

- показывать OX как способ стабильного заработка;

- таргетироваться на несовершеннолетних;

- давать инструкции по VPN или обходу geo-blocking;

- создавать фейковые аккаунты ради CPA.

Если партнер нарушает правила, его кампанию можно остановить, начисления поставить на проверку или отклонить.

# Аналитика

Аналитика нужна для ответов на практические вопросы:

- сколько людей пришло;

- сколько подключили кошелек;

- сколько купили первый билет;

- сколько покупают повторно;

- сколько стоит привлеченный игрок;

- окупается ли партнер;

- сколько стоят API, оракул, серверы, мониторинг и gas reserve;

- где появляются fraud и комплаенс-риски.

При этом нельзя собирать лишние персональные данные и нельзя отдавать партнеру KYC/AML детали.

# Что увидит партнер

На первом шаге партнер может получать агрегированный отчет без полноценного внешнего кабинета.

Полноценный партнерский кабинет показывает:

- ссылки;

- кампании;

- клики;

- подключения кошелька;

- первые валидные покупки;

- qualified players;

- pending/approved/rejected комиссии;

- статус выплаты;

- агрегированные причины отклонений.

Партнер не видит:

- KYC-данные;

- AML-данные;

- полный risk score;

- персональные данные игроков;

- внутренние отчеты команды.

# Что увидит команда OX

Команда OX получает:

- affiliate dashboard;

- product dashboard;

- financial dashboard;

- risk/fraud dashboard;

- operations dashboard;

- compliance dashboard.

Это нужно, чтобы управлять продуктом не вслепую.

# Итог

Этап 13 фиксирует осторожную модель роста:

Сначала считаем экономику, качество трафика и риски.

Потом масштабируем партнерку.

Так OX не покупает рост любой ценой и не ломает главную идею продукта: честность, прозрачность и быстрые выплаты.

После внешнего анализа принимаем только полезные уточнения: разделение core-MVP и партнерского релиза, ограничение RevShare, связь с этапами 10-12 и защиту от дублирования. Не принимаем идею объявить документ финально согласованным и не убираем открытые вопросы, которые должны подтвердить Finance, Legal и Founder.