# OX - Этап 14. Документ для согласования

# Безопасность, тесты и аудит

Дата: 10.06.2026

Версия: v1

Статус: решения для согласования

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

# 1. Что нужно согласовать

Этот документ выделяет решения, которые нужно подтвердить перед разработкой и запуском security/testing/audit процесса.

Речь идет о допуске OX к testnet и mainnet:

- какие тесты обязательны;

- нужен ли внешний аудит;

- что блокирует запуск;

- как исправляются audit findings;

- когда запускать bug bounty;

- какие аварийные процедуры должны быть готовы.

# 2. Главные решения

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mainnet запуск запрещен без security gate. | Согласовать | Деньги пользователей нельзя принимать без полного контроля. |
| 2 | External audit обязателен. | Согласовать | Минимум smart contracts + критический backend. |
| 3 | Critical findings блокируют запуск. | Согласовать | Без исключений. |
| 4 | High findings блокируют запуск без formal risk acceptance. | Согласовать | Нужно письменное принятие риска. |
| 5 | Testnet dry run обязателен. | Согласовать | Проверяет полный цикл тиража. |
| 6 | Invariant/fuzz tests обязательны. | Согласовать | Особенно для денег, root и выплат. |
| 7 | Manual fallback требует reasonCode/evidence/audit log. | Согласовать | Иначе ручная процедура опасна. |
| 8 | Multisig 2 из 3 обязателен для действий, влияющих на деньги. | Согласовать | Защита от одного скомпрометированного админа. |
| 9 | Audit log нельзя удалить или изменить через admin API. | Согласовать | Критично для расследований. |
| 10 | Backup/restore drill обязателен до mainnet. | Согласовать | Proof, manifest и audit log нельзя потерять. |
| 11 | Public bug bounty запускается только после audit remediation. | Согласовать | Сначала закрываем известные проблемы. |
| 12 | Партнерские security tests обязательны только если партнерский модуль входит в релиз. | Согласовать | Не блокирует core launch. |

# 3. Что блокирует запуск

Запуск mainnet должен быть заблокирован, если:

- есть unresolved critical audit finding;

- есть unresolved high finding без formal risk acceptance;

- не пройден testnet dry run;

- не прошли invariant tests;

- не прошли payout/refund tests;

- обнаружена возможность двойной выплаты;

- обнаружена возможность admin withdrawal из пользовательских средств;

- audit log можно удалить или изменить через admin API;

- backup/restore drill не проведен;

- multisig signers не проверены;

- нет incident response runbook.

# 4. Минимальный audit scope

Аудит должен покрывать:

- smart contracts;

- Merkle settlement;

- payout/refund logic;

- roles and multisig;

- pause/emergency controls;

- backend root builder;

- proof API;

- executor/relayer;

- oracle result pipeline;

- admin critical actions;

- audit log integrity.

# 5. Testnet dry run

Нужно согласовать обязательный testnet dry run.

Минимальный сценарий:

1. Deploy contracts.

2. Configure roles.

3. Configure multisig.

4. Create draw.

5. Add 15 events.

6. Open draw.

7. Buy tickets.

8. Trigger risk limits.

9. Lock draw.

10. Pull oracle results.

11. Create mismatch/manual review.

12. Run appeal window.

13. Build settlement.

14. Publish resultRoot.

15. Publish payoutRoot.

16. Execute claimFor.

17. Execute user fallback claim.

18. Run refund scenario.

19. Pause/resume payouts.

20. Export audit log.

21. Restore backup in staging.

22. Produce dry run report.

# 6. Bug bounty

Рекомендация:

Не запускать публичный bug bounty до внешнего аудита и remediation.

Порядок:

1. Internal review.

2. External audit.

3. Remediation.

4. Private security review.

5. Limited bug bounty.

6. Public bug bounty later.

# 7. Открытые вопросы

| Вопрос | Кто должен подтвердить |
| --- | --- |
| Auditor company | Founder / Engineering |
| Audit budget | Founder / Finance |
| Bug bounty platform | Founder / Security |
| Final CI/CD stack | Engineering |
| Secrets manager | Engineering / Security |
| RPO/RTO | Engineering / Operations |
| Formal risk acceptance process | Founder / Legal / Security |
| Public audit summary format | Founder / Legal |

# 8. Рекомендованный итог

Рекомендованная позиция:

OX не выходит в mainnet, пока не пройдены тесты, testnet dry run, внешний аудит и исправление critical/high рисков.

Это решение может замедлить запуск, но защищает главный актив проекта: доверие к честным выплатам.