# OX - Этап 14. Пояснительная записка

# Безопасность, тесты и аудит

Дата: 10.06.2026

Версия: v1

Статус: для согласования

Проект: OX, спортивный экспресс

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

# Коротко о смысле этапа

На этом этапе мы не добавляем новые функции. Мы проверяем, что уже описанная система OX может безопасно работать с пользовательскими средствами.

Главная мысль:

Перед mainnet нужно доказать, что деньги, результаты, выплаты и логи защищены.

Если тесты или аудит находят критическую проблему, запуск нужно остановить до исправления.

# Что проверяем

Проверяем:

- смарт-контракты;

- backend;

- indexer;

- oracle;

- settlement;

- автоматические выплаты;

- admin panel;

- manual fallback;

- multisig 2 из 3;

- monitoring and alerts;

- audit log;

- backup and restore;

- партнерские tracking endpoints, если партнерский модуль входит в релиз.

# Главное правило

Mainnet запуск запрещен без security gate.

Security gate включает:

- unit tests;

- integration tests;

- invariant tests;

- fuzz tests;

- static analysis;

- testnet dry run;

- external audit;

- исправление critical/high findings;

- backup/restore drill;

- проверку multisig signers;

- готовые incident runbooks.

# Почему обычных тестов мало

Обычные тесты проверяют happy path: пользователь купил билет, система рассчитала результат, победитель получил выплату.

Для OX этого недостаточно.

Нужно проверять плохие сценарии:

- повторный claim;

- неверный proof;

- попытка изменить параметры после Open;

- неверный resultRoot;

- спорный результат;

- ручной ввод результата;

- компрометация executor;

- падение indexer;

- потеря proof;

- попытка удалить audit log;

- нехватка gas;

- ошибка backup.

# Что должно быть перед аудитом

Перед внешним аудитом должны быть готовы:

- код контрактов;

- deployment scripts;

- unit/integration tests;

- fuzz/invariant tests;

- threat model;

- список ролей;

- описание multisig;

- описание payout/refund logic;

- описание oracle flow;

- список известных ограничений;

- открытые вопросы.

Аудит без этих материалов будет слабым и дорогим.

# Что блокирует запуск

Запуск блокируют:

- unresolved critical audit finding;

- unresolved high finding без formal risk acceptance;

- непройденный testnet dry run;

- отсутствие backup/restore проверки;

- отсутствие проверки multisig signers;

- невозможность восстановить payout proofs;

- возможность удалить или изменить audit log;

- возможность двойной выплаты;

- возможность вывести пользовательские средства администратором.

# Bug bounty

Публичный bug bounty не нужно запускать сразу.

Рекомендуемый порядок:

internal review -> external audit -> remediation -> private security review -> limited bug bounty -> public bug bounty later

Так мы не открываем незрелую систему для широкого поиска уязвимостей до исправления очевидных проблем.

# Итог

Этап 14 нужен, чтобы OX запускался не на доверии к разработке, а на проверяемых доказательствах:

- инварианты проходят;

- выплаты не дублируются;

- root нельзя подменить незаметно;

- ручные действия видны в audit log;

- инциденты имеют runbook;

- внешний аудит проведен;

- критические проблемы исправлены.

Это этап допуска к реальному запуску.