# OX - Этап 14. Безопасность, тесты и аудит

Дата: 10.06.2026

Версия: v1

Статус: рабочая версия для согласования

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

Будущий продукт: Мегаэкспресс 16

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

# 1. Назначение документа

Этот документ фиксирует требования к безопасности, тестированию, аудиту, проверкам перед запуском и программе поиска уязвимостей OX.

Этап 14 не добавляет новую продуктовую механику. Он превращает решения этапов 1-13 в проверяемую систему контроля качества.

Главная формула этапа:

Нельзя запускать OX с пользовательскими средствами,

пока деньги, результаты, выплаты, роли, логи и аварийные сценарии не проверены тестами и аудитом.

Документ нужен для пяти задач:

- определить threat model (модель угроз);

- описать обязательные тесты smart contracts, backend, oracle, payouts, admin и analytics;

- зафиксировать audit checklist (чеклист аудита);

- определить критерии допуска к testnet и mainnet;

- описать bug bounty или закрытую security review программу после аудита.

# 2. Базовое решение

Принимаем:

Security gate (контрольный порог безопасности) обязателен перед mainnet.

Если критический тест, инвариант или аудит не пройден, запуск блокируется.

Security gate должен покрывать:

- smart contracts;

- backend;

- indexer;

- oracle/result pipeline;

- settlement;

- payout executor;

- admin panel;

- manual fallback;

- multisig 2 из 3;

- monitoring and alerts;

- audit log;

- backup and restore;

- affiliate tracking endpoints, если партнерский модуль включен в релиз.

# 3. Что входит в этап 14

В этап входит:

- threat model;

- security requirements matrix;

- unit tests;

- integration tests;

- end-to-end tests;

- smart contract tests;

- invariant tests;

- fuzz tests;

- oracle tests;

- settlement tests;

- payout tests;

- admin RBAC tests;

- manual fallback tests;

- multisig 2 из 3 tests;

- monitoring and alert tests;

- backup and restore tests;

- data retention and audit log tests;

- testnet dry run;

- external audit;

- audit remediation process;

- release security checklist;

- incident response checklist;

- bug bounty / private security review.

В этап не входит:

- разработка нового продукта;

- изменение распределения призового фонда;

- изменение юридических правил KYC/AML;

- выбор финального провайдера bug bounty без отдельного решения;

- публичный bug bounty до внешнего аудита и исправления критических проблем;

- обещание абсолютной безопасности.

# 4. Связь с предыдущими этапами

| Этап | Что проверяет этап 14 |
| --- | --- |
| Этап 2. Жизненный цикл тиража | статусы тиража, запрет действий не в той фазе, audit log |
| Этап 3. Билеты и системные ставки | ticketHash, цена билета, лимиты, системные ставки, failed transactions |
| Этап 4. Призовой фонд и джекпот | распределение средств, jackpot, rounding, запрет admin withdrawal |
| Этап 5. Защита от кита | лимиты, comboPrice, full coverage, связанные кошельки |
| Этап 6. Автоматические выплаты | Merkle proof, claimFor, sponsored claims, refund, gas pause |
| Этап 7. Оракул и результаты | 3 источника, mismatch, manual review, appeal window, result manifest |
| Этап 8. Смарт-контракты | роли, pause, инварианты, события, non-upgradeable MVP |
| Этап 9. Сервер/индексатор/выплаты | replay, checkpoint, backup, idempotency, executor |
| Этап 10. UI | честность интерфейса, статусы, security UX |
| Этап 11. Админ-панель | RBAC, MFA, audit log, emergency controls |
| Этап 12. Комплаенс | geo-blocking, KYC/AML, хранение логов, запрещенные страны |
| Этап 13. Партнерка и аналитика | tracking endpoints, fraud, privacy, affiliate audit log |

# 5. Threat model

Threat model (модель угроз) описывает, кто и как может атаковать систему.

## 5.1. Активы

Критические активы:

- USDC пользователей;

- prize pool;

- jackpot reserve;

- payout vault;

- refund funds;

- ticketHash и билеты;

- resultRoot;

- payoutRoot;

- Merkle proofs;

- oracle raw payloads и hashes;

- admin credentials;

- executor signer;

- API keys;

- audit logs;

- KYC/AML статусы;

- partner attribution data;

- production configuration.

## 5.2. Потенциальные атакующие

| Атакующий | Риск |
| --- | --- |
| Внешний пользователь | двойной claim, exploit контракта, обход лимитов |
| Whale | попытка купить слишком много комбинаций или обойти лимиты |
| Компрометированный администратор | ручная подмена результата, root или настроек |
| Компрометированный executor | повторные claimFor, gas drain, неверные транзакции |
| Ошибочный oracle provider | неправильный результат |
| Злоумышленный партнер | CPA-fraud, запрещенный трафик |
| Инсайдер | удаление логов, изменение отчетов |
| Бот/скрипт | click spam, API abuse, replay |
| Ошибка разработчика | неверный rounding, неверный proof, некорректный status transition |

## 5.3. Главные угрозы

Угрозы:

- потеря пользовательских средств;

- двойная выплата;

- невыплата честному победителю;

- подмена результата;

- публикация неверного payoutRoot;

- изменение правил после открытия тиража;

- обход KYC/geo/compliance;

- удаление или подмена audit log;

- компрометация private keys/API keys;

- replay/idempotency ошибка;

- reorg/indexer mismatch;

- failure при массовых claimFor;

- зависание выплат из-за gas;

- fraud в партнерской программе;

- утечка чувствительных данных.

# 6. Security principles

Обязательные принципы:

User funds first.

Пользовательские средства не должны использоваться для операционных расходов, партнерских выплат или ручных административных действий.

No hidden admin withdrawal.

Администратор не должен иметь возможность вывести prizePool, jackpot, refund funds или funded payout vault.

No settlement without final result.

Settlement нельзя запускать до финализации результатов и завершения окна апелляции.

No payout without proof.

Claim и claimFor невозможны без корректного Merkle proof.

No manual action without audit trail.

Ручные действия должны иметь actor, role, reasonCode, timestamp и evidence.

No production launch without independent review.

Перед mainnet нужен внешний аудит или закрытая независимая security review.

# 7. Smart contract tests

## 7.1. Unit tests

Минимальные unit tests:

1. Создание тиража.

2. Подготовка параметров.

3. Запрет Open без обязательных risk params.

4. Покупка одиночного билета.

5. Покупка системного билета.

6. Проверка ticketPrice.

7. Проверка USDC decimals = 6.

8. Превышение maxTicketAmount.

9. Превышение maxWalletAmountPerDraw.

10. Попытка изменить comboPrice после Open.

11. Закрытие продаж.

12. Публикация result root.

13. Финализация result root.

14. Публикация payout root.

15. Активация payout root.

16. Claim с корректным proof.

17. ClaimFor через executor.

18. Повторный claim того же leaf.

19. Claim с неверным proof.

20. Refund при void.

21. 14/13 без выплаты jackpot текущего тиража.

22. Pause и resume.

23. Отмена root до активации.

24. Попытка executor опубликовать root.

25. Проверка распределения 80/10/10 или актуальной согласованной модели.

26. Проверка rounding dust.

27. Emergency scenario через multisig.

28. Попытка emergency withdrawal из пользовательских средств.

## 7.2. Negative tests

Нужно проверять, что запрещенные действия невозможны:

- покупка после DrawLocked;

- покупка без signed permit, если permit включен;

- покупка из blocked country после backend check;

- claim без proof;

- claim с proof другого пользователя;

- claim с proof другого drawId;

- claim после refund для того же leaf;

- публикация payoutRoot без роли;

- изменение resultRoot без версии;

- изменение jackpot после Open;

- вывод prizePool администратором;

- удаление claimed bitmap;

- повторная активация root без версии.

## 7.3. Invariant tests

Инварианты:

contract USDC balance >= unpaid user obligations

same payout leaf cannot be claimed twice

same refund leaf cannot be claimed twice

admin cannot withdraw user funds

draw parameters cannot change after Open

jackpot contribution of current draw goes to next jackpot

result root and payout root are versioned

total claimed amount <= payoutRoot totalAmount

refund total claimed <= refundRoot totalAmount

pause blocks risky actions but does not erase accounting

## 7.4. Fuzz tests

Fuzz tests должны покрывать:

- случайные ticket combinations;

- случайные ticket amounts;

- границы maxTicketAmount;

- границы maxWalletAmountPerDraw;

- разные комбинации исходов 1/X/2;

- rounding при малых и больших суммах;

- случайный порядок claim;

- повторные попытки claim;

- случайные root versions;

- случайные void/14/13 сценарии;

- случайные pause/resume последовательности.

## 7.5. Static analysis

Перед аудитом нужны:

- Slither или аналогичный static analyzer;

- проверка reentrancy;

- проверка unchecked call;

- проверка access control;

- проверка integer/rounding risks;

- проверка upgradeability risks, если proxy когда-либо появится;

- проверка event completeness;

- проверка unused privileged functions.

# 8. Backend, indexer and relayer tests

## 8.1. Backend tests

Проверить:

- idempotency purchase endpoints;

- signed purchase permit;

- geo/compliance decision до покупки;

- KYC threshold logic;

- risk engine до Open;

- запрет settlement при спорных результатах;

- payoutRoot build только после settlement report;

- proof API возвращает корректный proof;

- proof API не раскрывает чужие данные;

- status API возвращает понятные пользовательские статусы;

- admin API требует RBAC и MFA для критических действий.

## 8.2. Indexer tests

Проверить:

- чтение TicketPurchased;

- чтение ResultRootPublished;

- чтение PayoutRootPublished;

- чтение PayoutClaimed;

- checkpoint после каждого безопасного блока;

- replay с заданного блока;

- отсутствие дублей после replay;

- reorg simulation;

- восстановление после падения;

- mismatch между DB и blockchain event;

- alert при отставании индексатора.

## 8.3. Relayer / executor tests

Проверить:

- executor отправляет claimFor только с proof;

- executor не повторяет AlreadyClaimed;

- executor останавливается при GasPaused;

- executor не работает с неверной сетью;

- executor signer хранится через KMS/HSM/managed signer или другой защищенный механизм;

- низкий баланс gas вызывает alert;

- очередь claimFor сохраняет idempotency;

- ручной retry не создает двойную выплату.

# 9. Oracle and result tests

Проверить:

1. Получение результата из primary provider.

2. Получение результата из backup providers.

3. Outcome mismatch переводит событие в ManualReview.

4. SourceMismatch блокирует settlement.

5. Mapping ambiguous блокирует автоматическую финализацию.

6. Provider изменил результат после FinalCandidate.

7. Событие перенесено.

8. Событие отменено.

9. Событие void.

10. Тираж сокращается до 14.

11. Тираж сокращается до 13.

12. Тираж становится void.

13. Appeal window запускается после публикации результата.

14. Settlement не стартует во время appeal window.

15. Manual fallback требует reasonCode и evidenceHash.

16. Решение, влияющее на выплаты, требует multisig 2 из 3.

17. Raw provider payload hash сохраняется.

18. Result manifest версионируется.

# 10. Settlement and payout tests

Проверить:

- winner calculation для 15/14/13;

- отсутствие jackpot payout при 14/13, если это согласованное правило;

- корректный refund при void;

- Merkle tree deterministic build;

- payout manifest hash совпадает с root;

- total payout amount совпадает с manifest;

- каждый leaf содержит drawId, rootVersion, user, amount, leafIndex;

- proof не позволяет изменить recipient;

- proof не позволяет изменить amount;

- payout root нельзя активировать при active appeal;

- payout root нельзя менять после activation без новой версии и процедуры;

- paid status только после blockchain confirmation.

# 11. Admin, RBAC and multisig tests

Проверить:

- MFA для администраторов;

- RBAC по ролям;

- read-only доступ Auditor;

- запрет удаления audit log;

- запрет изменения audit log;

- изменение ролей логируется;

- ручной ввод результата требует роли;

- emergency action требует reasonCode;

- действия, влияющие на деньги, требуют multisig 2 из 3;

- один signer не может выполнить multisig action;

- 2 из 3 signer могут выполнить действие;

- повторное исполнение multisig action невозможно;

- expired proposal не исполняется;

- все critical actions попадают в audit log.

Критические действия:

- pause purchases;

- pause payouts;

- manual result proposal;

- result finalization;

- payout root publish;

- payout activation;

- refund procedure;

- executor wallet rotation;

- provider disable;

- partner suspension, если партнерский модуль включен.

# 12. Audit log and data retention tests

Проверить:

- audit log создается для каждого critical action;

- audit log имеет actorId, role, actionType, entityType, entityId, reasonCode, timestamp;

- oldValueHash/newValueHash сохраняются для изменений настроек;

- evidenceLink/evidenceHash обязательны для manual fallback;

- txHash сохраняется для on-chain действий;

- audit log нельзя удалить через admin API;

- audit log нельзя изменить через admin API;

- audit log export работает для аудитора;

- срок хранения минимум 5 лет, если юристы не установят другой срок;

- backup audit logs восстанавливается.

# 13. Monitoring and alert tests

Проверить алерты:

- oracle provider down;

- backup provider down;

- API quota near limit;

- source mismatch;

- mapping ambiguous;

- result root not published;

- appeal window failed;

- payout root not built;

- payout executor failed;

- gas reserve low;

- executor wallet balance low;

- indexer lag;

- DB/blockchain mismatch;

- backup failed;

- audit log write failed;

- manual fallback used;

- suspicious whale activity;

- affiliate fraud spike, если партнерский модуль включен;

- KYC/AML provider unavailable, если подключен.

Каждый критический alert должен иметь:

- severity;

- owner;

- runbook link;

- createdAt;

- acknowledgedAt;

- resolvedAt;

- incidentId, если перешел в инцидент.

# 14. Backup and restore tests

Нужно тестировать:

- PostgreSQL backup;

- payout manifests backup;

- Merkle proofs backup;

- raw provider payload/hash backup;

- audit logs backup;

- configuration backup;

- deployment metadata backup.

Минимальные проверки:

- ежедневный backup создается;

- restore drill проходит регулярно;

- восстановленная база совпадает с контрольными хэшами;

- payout proofs доступны после восстановления;

- audit logs доступны после восстановления;

- RPO/RTO измерены.

Предварительное требование:

RPO <= 24 часа

RTO <= 4 часа для критических сервисов MVP

Финальные RPO/RTO подтвердить на инфраструктурном этапе.

# 15. Frontend and security UX tests

Проверить:

- интерфейс не просит seed phrase;

- интерфейс не просит private key;

- пользователь видит сеть и токен оплаты;

- пользователь видит итоговую цену до покупки;

- пользователь видит статус транзакции;

- пользователь видит статус выплаты;

- пользователь видит причину blocked country без обходных подсказок;

- пользователь видит понятный статус при appeal;

- пользователь видит void/refund status;

- интерфейс не обещает гарантированный выигрыш;

- интерфейс не показывает статистику как гарантию;

- contract addresses берутся из проверенной конфигурации.

# 16. Affiliate and analytics security tests

Если в релиз входит партнерский модуль, проверить:

- referral click endpoint rate limited;

- clickId/subId не позволяют injection;

- ref code не создает open redirect;

- forbidden countries не засчитываются;

- self-referral flag работает;

- duplicate attribution блокируется;

- partner не видит KYC/AML details;

- partner не видит полный risk score;

- commission changes пишутся в affiliate audit log;

- CPA cap работает;

- массовые отклонения начислений требуют human review;

- CSV export не раскрывает персональные данные.

Если партнерский модуль не входит в релиз, эти тесты остаются в backlog релиза партнерки.

# 17. Performance and load tests

Минимальные нагрузочные проверки:

- открытие Current Draw при обычной нагрузке;

- массовая покупка билетов перед закрытием продаж;

- обработка TicketPurchased indexer-ом;

- build payoutRoot для ожидаемого числа победителей;

- proof API при пике запросов;

- executor queue при массовых выплатах;

- admin dashboard при большом количестве логов;

- audit log write throughput;

- restore после нагрузки.

Цель:

Система не должна терять события, proof, audit log или payout status под нагрузкой.

# 18. Test environments

Нужны окружения:

| Окружение | Назначение |
| --- | --- |
| Local | разработка и unit tests |
| CI | автоматические тесты на каждый pull request |
| Staging | интеграционные тесты backend/admin/oracle |
| Testnet | dry run с контрактами и тестовым USDC |
| Mainnet | production после security gate |

Требования:

- production secrets не используются в lower environments;

- testnet deployment повторяет production configuration настолько, насколько возможно;

- testnet dry run должен пройти полный цикл тиража;

- staging данные не должны содержать реальные чувствительные данные;

- CI не должен хранить приватные ключи в открытом виде.

# 19. CI/CD security gates

Перед merge:

- unit tests pass;

- lint pass;

- static analysis pass;

- no secrets in repo scan;

- dependency audit без critical issues или с documented exception;

- smart contract tests pass.

Перед staging:

- integration tests pass;

- migrations tested;

- RBAC tests pass;

- monitoring checks pass.

Перед mainnet:

- external audit completed;

- critical/high findings fixed or formally accepted;

- testnet dry run completed;

- incident response runbook ready;

- backup restore drill completed;

- multisig signers verified;

- production secrets configured;

- launch checklist signed off.

# 20. External audit

Перед mainnet нужен внешний аудит smart contracts и критических backend компонентов.

Минимальный scope:

- smart contracts;

- Merkle settlement;

- payout/refund logic;

- roles and multisig;

- pause/emergency controls;

- backend root builder;

- proof API;

- executor/relayer;

- oracle result pipeline;

- admin critical actions;

- audit log integrity.

Аудиторам нужно передать:

- текущее ТЗ;

- architecture diagram;

- contract source code;

- deployment scripts;

- тесты;

- инварианты;

- threat model;

- known limitations;

- open questions;

- runbook critical workflows.

Запуск mainnet запрещен, если:

- есть unresolved critical finding;

- есть unresolved high finding без формального risk acceptance;

- не пройден testnet dry run;

- нет backup/restore проверки;

- нет multisig signer verification.

# 21. Audit remediation

Процесс исправления:

1. Получить audit report.

2. Разделить findings по severity.

3. Для каждого finding определить owner.

4. Исправить critical/high.

5. Добавить regression test.

6. Провести повторную проверку.

7. Зафиксировать accepted risks, если что-то не исправляется.

8. Обновить release checklist.

Severity:

| Severity | Правило |
| --- | --- |
| Critical | блокирует запуск |
| High | блокирует запуск без formal risk acceptance |
| Medium | исправить до запуска или принять письменно |
| Low | исправить до или после запуска по плану |
| Informational | учесть в backlog |

# 22. Testnet dry run

Testnet dry run должен пройти полный цикл:

1. Deploy contracts.

2. Configure roles.

3. Configure multisig.

4. Create draw.

5. Add 15 events.

6. Open draw.

7. Buy tickets.

8. Trigger risk limits.

9. Lock draw.

10. Pull oracle results.

11. Create mismatch scenario.

12. Run manual fallback.

13. Open and close appeal window.

14. Build settlement.

15. Publish resultRoot.

16. Publish payoutRoot.

17. Execute automatic claimFor.

18. Execute user fallback claim.

19. Run refund scenario.

20. Pause and resume payouts.

21. Export audit log.

22. Restore backup in staging.

23. Produce final dry run report.

# 23. Incident response

Нужен incident response plan (план реагирования на инциденты).

Инциденты:

- suspected exploit;

- wrong result published;

- wrong payoutRoot published;

- executor key compromised;

- oracle provider compromised;

- admin account compromised;

- audit log write failed;

- database corruption;

- proof lost;

- mass payout failure;

- sanctions/AML emergency;

- data leak.

Для каждого инцидента нужен:

- severity;

- owner;

- immediate action;

- pause requirement;

- user communication;

- evidence collection;

- recovery plan;

- postmortem.

# 24. Bug bounty / private security review

Рекомендуемая последовательность:

internal review -> external audit -> remediation -> private security review -> limited bug bounty -> public bug bounty later

Для MVP не рекомендуется сразу открывать публичный bug bounty до исправления audit findings.

Минимальный scope private review:

- smart contracts;

- payout/refund logic;

- proof API;

- executor;

- oracle result pipeline;

- admin critical actions.

Вне scope на старте:

- social engineering;

- DDoS;

- spam без impact;

- партнерские споры без security impact;

- UI cosmetic issues.

# 25. Security documentation

Перед запуском должны быть готовы:

- threat model;

- architecture diagram;

- list of contracts and addresses;

- roles and permissions matrix;

- key management policy;

- deployment checklist;

- emergency pause runbook;

- oracle incident runbook;

- payout incident runbook;

- backup/restore runbook;

- audit report;

- audit remediation report;

- testnet dry run report.

# 26. Открытые вопросы

| Вопрос | Статус |
| --- | --- |
| Финальная auditor company | TBD |
| Bug bounty platform | TBD |
| Финальный CI/CD stack | TBD |
| Финальный secrets manager | TBD |
| Финальные RPO/RTO | TBD после инфраструктурного решения |
| Финальная политика upgradeability | Для MVP non-upgradeable, proxy только отдельным решением |
| Финальный KYC provider | Этап 12 / запуск |
| Финальный RPC provider | Инфраструктура |
| Финальный формат public audit summary | TBD |

# 27. Решения для согласования

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mainnet запуск запрещен без security gate. | Согласовать | Защита пользовательских средств. |
| 2 | External audit обязателен перед mainnet. | Согласовать | Особенно для smart contracts и выплат. |
| 3 | Critical audit findings блокируют запуск. | Согласовать | Без исключений. |
| 4 | High findings блокируют запуск без formal risk acceptance. | Согласовать | Нужна письменная ответственность. |
| 5 | Testnet dry run обязателен. | Согласовать | Проверяет полный цикл продукта. |
| 6 | Invariant/fuzz tests обязательны для контрактов. | Согласовать | Обычных unit tests недостаточно. |
| 7 | Audit log нельзя удалить или изменить через admin API. | Согласовать | Ключевой контроль расследований. |
| 8 | Manual fallback требует reasonCode, evidence и audit log. | Согласовать | Защита от ручной подмены результата. |
| 9 | Multisig 2 из 3 обязателен для действий, влияющих на деньги. | Согласовать | Снижает риск одного компрометированного администратора. |
| 10 | Public bug bounty не запускаем до аудита и remediation. | Согласовать | Сначала закрытая проверка. |
| 11 | Backup/restore drill обязателен до mainnet. | Согласовать | Proof и audit log нельзя потерять. |
| 12 | Партнерские security tests обязательны только если партнерский модуль входит в релиз. | Согласовать | Не блокирует core launch. |

# 28. Acceptance criteria

Этап 14 считается согласованным, если:

- описана threat model;

- определены критические активы;

- описаны smart contract tests;

- описаны invariant tests;

- описаны fuzz tests;

- описаны backend/indexer/relayer tests;

- описаны oracle tests;

- описаны settlement/payout tests;

- описаны admin/RBAC/multisig tests;

- описаны audit log tests;

- описаны monitoring and alert tests;

- описаны backup/restore tests;

- описан external audit scope;

- описан audit remediation process;

- описан testnet dry run;

- описан incident response;

- описан bug bounty/private review подход;

- зафиксированы решения для согласования;

- зафиксированы открытые вопросы.

# 29. Итог

Этап 14 фиксирует, что OX нельзя запускать только потому, что функциональность работает на happy path.

Нужно доказать:

деньги не теряются,

выплаты не дублируются,

результаты не подменяются,

администратор не может тайно изменить критические данные,

логи сохраняются,

аварийные сценарии управляемы,

а аудиторы могут проверить весь путь от билета до выплаты.