# OX - Этап 15. Документ для согласования

# Дорожная карта и задачи разработки

Дата: 10.06.2026

Версия: v1

Статус: решения для согласования

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

# 1. Что нужно согласовать

Этот документ выделяет решения по дорожной карте разработки OX:

- что входит в MVP;

- что переносится после MVP;

- в каком порядке вести разработку;

- какие зависимости критичны;

- как оценивать готовность;

- где место DEX/listing/token направления.

# 2. Главные решения

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP начинается с Суперэкспресс 15. | Согласовать | Это стартовый продукт. |
| 2 | Мегаэкспресс 16 переносится после MVP. | Согласовать | Снижает сложность запуска. |
| 3 | Base + native USDC остаются стартовой связкой. | Согласовать | Соответствует предыдущим этапам. |
| 4 | Smart contracts и backend core идут первыми. | Согласовать | Без них нельзя проверить полный цикл. |
| 5 | Admin panel входит в MVP. | Согласовать | Без админки нельзя безопасно управлять запуском. |
| 6 | Partner attribution можно делать после core launch. | Согласовать | Не блокирует первый продукт. |
| 7 | Chainlink CRE - post-MVP направление. | Согласовать | MVP не зависит от CRE. |
| 8 | DEX/listing/token не входит в MVP. | Согласовать | Убирает юридический и security риск. |
| 9 | Mainnet только после security gate. | Согласовать | Связь с этапом 14. |
| 10 | 6-9 месяцев до limited mainnet launch - ориентир, не обещание. | Согласовать как гипотезу | Зависит от команды, аудита и legal. |

# 3. MVP scope

В MVP входит:

- Суперэкспресс 15;

- футбол;

- 1/X/2;

- одиночные и системные билеты;

- Base;

- native USDC;

- dynamic comboPrice до Open;

- лимиты;

- server result aggregator;

- manual fallback;

- appeal window;

- Merkle settlement;

- sponsored claims;

- admin panel;

- audit log;

- monitoring;

- backup;

- security gate;

- external audit.

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing;

- Chainlink CRE как production blocker;

- массовая партнерка;

- полноценный партнерский кабинет;

- high-stakes mode;

- public bug bounty до audit remediation.

# 4. Рекомендуемый порядок разработки

1. Product and architecture freeze.

2. Smart contracts core.

3. Backend core.

4. Indexer.

5. Oracle/result aggregator.

6. Settlement and payout pipeline.

7. Admin panel.

8. User interface.

9. Operations/compliance.

10. Security gate.

11. Limited mainnet launch.

12. Post-MVP expansion.

# 5. Оценка сроков

Предварительный ориентир:

| Цель | Оценка |
| --- | --- |
| testnet-ready MVP | 4-6 месяцев |
| limited mainnet launch | 6-9 месяцев |
| stabilization после запуска | 2-4 недели |

Это не финальный график. Финальный план зависит от:

- размера команды;

- audit slot;

- legal review;

- oracle providers;

- инфраструктуры;

- сложности UI/admin.

# 6. Post-MVP

После MVP:

- Мегаэкспресс 16;

- Chainlink CRE;

- Cron event selection;

- партнерский кабинет;

- RevShare;

- новые страны;

- новые языки;

- high-stakes mode;

- public bug bounty;

- DEX/listing/token.

# 7. DEX/listing/token

Решение для согласования:

Токен OX, DEX и listing не входят в MVP.

Причина:

- юридический риск;

- security risk;

- усложнение смарт-контрактов;

- отвлечение от главного продукта;

- риск смешать токен с prize pool;

- токен не нужен для стартовых выплат в USDC.

# 8. Открытые вопросы

| Вопрос | Кто подтверждает |
| --- | --- |
| Финальный состав команды | Founder / Tech Lead |
| Финальный бюджет | Founder / Finance |
| Финальный auditor | Founder / Security |
| Финальные страны запуска | Legal / Founder |
| Финальный backend stack | Tech Lead |
| Финальный launch date | Founder / Product / Tech Lead |

# 9. Рекомендованный итог

Рекомендованная позиция:

Сначала безопасный Суперэкспресс 15.

Потом масштабирование, партнерка, CRE, новые продукты и token direction.

Так OX получает шанс запуститься без перегруза и без преждевременного юридического риска.