# OX - Этап 15. Документ для согласования

# Дорожная карта и задачи разработки

Дата: 10.06.2026

Версия: v2

Статус: исправленная версия с русским основным языком

Проект: OX, спортивный экспресс

Стартовый продукт: Суперэкспресс 15

# 1. Что нужно согласовать

Этот документ выделяет решения по дорожной карте разработки OX:

- что входит в MVP;

- что переносится после MVP;

- в каком порядке вести разработку;

- какие зависимости критичны;

- как оценивать готовность;

- где место DEX/listing/token направления.

# 2. Главные решения

| # | Решение | Рекомендованный статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |

| ---: | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | MVP начинается с Суперэкспресс 15. | Согласовать | Это стартовый продукт. |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Мегаэкспресс 16 переносится после MVP. | Согласовать | Снижает сложность запуска. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Base + native USDC остаются стартовой связкой. | Согласовать | Соответствует предыдущим этапам. |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Смарт-контракты и серверная часть идут первыми. | Согласовать | Без них нельзя проверить полный цикл. |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Админ-панель входит в MVP. | Согласовать | Без админки нельзя безопасно управлять запуском. |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | Партнерскую атрибуцию можно делать после основного запуска. | Согласовать | Не блокирует первый продукт. |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | Chainlink CRE - направление после MVP. | Согласовать | MVP не зависит от CRE. |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | DEX/listing/token не входит в MVP. | Согласовать | Убирает юридический риск и риск безопасности. |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | Mainnet только после контрольного порога безопасности. | Согласовать | Связь с этапом 14. |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | 6-9 месяцев до ограниченного запуска в mainnet - ориентир, не обещание. | Согласовать как гипотезу | Зависит от команды, аудита и юридической проверки. |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Состав MVP

В MVP входит:

- Суперэкспресс 15;

- футбол;

- 1/X/2;

- одиночные и системные билеты;

- Base;

- нативный USDC;

- динамическая цена комбинации до статуса Open;

- лимиты;

- серверный агрегатор результатов;

- ручной резервный сценарий;

- окно апелляции;

- расчет выплат через дерево Merkle;

- автоматические выплаты за счет платформы;

- админ-панель;

- журнал аудита;

- мониторинг;

- резервное копирование;

- контрольный порог безопасности;

- внешний аудит.

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing как отдельное токен-направление;

- Chainlink CRE как блокер рабочего запуска;

- массовая партнерка;

- полноценный партнерский кабинет;

- режим высоких ставок;

- публичная программа поиска уязвимостей до исправления замечаний аудита.

# 4. Рекомендуемый порядок разработки

1. Фиксация продукта и архитектуры.

2. Основные смарт-контракты.

3. Серверная часть.

4. Индексатор.

5. Оракул и агрегатор результатов.

6. Расчет тиража и конвейер выплат.

7. Админ-панель.

8. Пользовательский интерфейс.

9. Эксплуатация и комплаенс.

10. Контрольный порог безопасности.

11. Ограниченный запуск в mainnet.

12. Расширение после MVP.

# 5. Оценка сроков

Предварительный ориентир:

| Цель | Оценка |
| --- | --- |

| MVP, готовый к тестовой сети | 4-6 месяцев |
| --- | --- |

| ограниченный запуск в mainnet | 6-9 месяцев |
| --- | --- |

| стабилизация после запуска | 2-4 недели |
| --- | --- |

Это не финальный график. Финальный план зависит от:

- размера команды;

- слот внешнего аудита;

- юридической проверки;

- поставщиков данных для оракула;

- инфраструктуры;

- сложности пользовательского и административного интерфейсов.

# 6. После MVP

После MVP:

- Мегаэкспресс 16;

- Chainlink CRE;

- автоматический выбор событий по расписанию;

- партнерский кабинет;

- RevShare;

- новые страны;

- новые языки;

- режим высоких ставок;

- публичная программа поиска уязвимостей;

- DEX/listing/token.

# 7. Направление DEX/listing/token

Решение для согласования:

Токен OX, DEX и листинг не входят в MVP.

Причина:

- юридический риск;

- риск безопасности;

- усложнение смарт-контрактов;

- отвлечение от главного продукта;

- риск смешать токен с призовым фондом;

- токен не нужен для стартовых выплат в USDC.

# 8. Открытые вопросы

| Вопрос | Кто подтверждает |
| --- | --- |

| Финальный состав команды | Основатель / технический руководитель |
| --- | --- |

| Финальный бюджет | Основатель / финансы |
| --- | --- |

| Финальный аудитор | Основатель / безопасность |
| --- | --- |

| Финальные страны запуска | Юристы / основатель |
| --- | --- |

| Финальный серверный стек | Технический руководитель |
| --- | --- |

| Финальная дата запуска | Основатель / продукт / технический руководитель |
| --- | --- |

# 9. Рекомендованный итог

Рекомендованная позиция:

Сначала безопасный Суперэкспресс 15.

Потом масштабирование, партнерка, CRE, новые продукты и токен-направление.

Так OX получает шанс запуститься без перегруза и без преждевременного юридического риска.