# OX - Этап 15. Пояснительная записка

# Дорожная карта и задачи разработки

Дата: 10.06.2026

Версия: v1

Статус: для согласования

Проект: OX, спортивный экспресс

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

# Коротко о смысле этапа

Этап 15 отвечает на практический вопрос:

В каком порядке разрабатывать OX, чтобы не сломать продукт, деньги и безопасность?

Мы не начинаем с токена, листинга, сложной партнерки или полной автоматизации. Сначала делаем базовый продукт, который можно проверить:

- Суперэкспресс 15;

- USDC на Base;

- билеты и системные ставки;

- призовой фонд и jackpot;

- защита от кита;

- oracle/result aggregator;

- Merkle settlement;

- automatic/sponsored claims;

- admin panel;

- audit log;

- security gate.

# Главная логика

Сначала:

core product + money flow + results + payouts + admin + security.

Потом:

partner growth + deeper analytics + more automation + more markets + token direction.

Такой порядок снижает риск. Если сначала делать партнерку, токен или DEX, команда будет строить рост вокруг продукта, который еще не доказал безопасность выплат.

# Что входит в MVP

В MVP входит:

- Суперэкспресс 15;

- футбол;

- 1/X/2;

- одиночные и системные билеты;

- Base;

- native USDC;

- server result aggregator;

- manual fallback;

- appeal window;

- Merkle settlement;

- sponsored claims;

- admin panel;

- audit log;

- monitoring;

- backup;

- external audit.

# Что не входит в MVP

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing;

- Chainlink CRE как обязательная зависимость;

- массовая партнерская программа;

- полноценный партнерский кабинет;

- high-stakes mode;

- публичный bug bounty;

- мобильное приложение.

# Ориентир по срокам

Предварительный ориентир:

4-6 месяцев до testnet-ready MVP.

6-9 месяцев до limited mainnet launch.

Это не обещание даты. Срок зависит от команды, аудита, юридической проверки и сложности интеграций.

# Главное решение по токену

Токен OX не входит в MVP.

Причина простая:

- токен добавляет юридический риск;

- токен добавляет security risk;

- токен может отвлечь от главного продукта;

- токен не нужен для покупки билетов и выплат;

- токен нельзя смешивать с prize pool.

Правильный порядок:

сначала доказать продукт и выплаты,

потом отдельно обсуждать DEX/listing/token.

# Итог

Этап 15 фиксирует прагматичную дорожную карту:

Не строим все сразу.

Сначала безопасный MVP.

Потом масштабирование.

Это позволяет двигаться быстрее в разработке, но не жертвовать тем, что для OX критично: честность, прозрачность и мгновенные выплаты.