# OX - Этап 15. Пояснительная записка

# Дорожная карта и задачи разработки

Дата: 10.06.2026

Версия: v2

Статус: исправленная версия с русским основным языком

Проект: OX, спортивный экспресс

Девиз: Честно. Прозрачно. Мгновенно.

# Коротко о смысле этапа

Этап 15 отвечает на практический вопрос:

В каком порядке разрабатывать OX, чтобы не сломать продукт, деньги и безопасность?

Мы не начинаем с токена, листинга, сложной партнерки или полной автоматизации. Сначала делаем базовый продукт, который можно проверить:

- Суперэкспресс 15;

- USDC на Base;

- билеты и системные ставки;

- призовой фонд и джекпот;

- защита от кита;

- оракул и агрегатор результатов;

- расчет выплат через дерево Merkle;

- автоматические выплаты за счет платформы;

- админ-панель;

- журнал аудита;

- контрольный порог безопасности.

# Главная логика

Сначала:

основной продукт + денежный поток + результаты + выплаты + администрирование + безопасность.

Потом:

партнерский рост + расширенная аналитика + большая автоматизация + новые рынки + токен-направление.

Такой порядок снижает риск. Если сначала делать партнерку, токен или DEX, команда будет строить рост вокруг продукта, который еще не доказал безопасность выплат.

# Что входит в MVP

В MVP входит:

- Суперэкспресс 15;

- футбол;

- 1/X/2;

- одиночные и системные билеты;

- Base;

- нативный USDC;

- серверный агрегатор результатов;

- ручной резервный сценарий;

- окно апелляции;

- расчет выплат через дерево Merkle;

- автоматические выплаты за счет платформы;

- админ-панель;

- журнал аудита;

- мониторинг;

- резервное копирование;

- внешний аудит.

# Что не входит в MVP

В MVP не входит:

- Мегаэкспресс 16;

- токен OX;

- DEX/listing как отдельное токен-направление;

- Chainlink CRE как обязательная зависимость;

- массовая партнерская программа;

- полноценный партнерский кабинет;

- режим высоких ставок;

- публичная программа поиска уязвимостей;

- мобильное приложение.

# Ориентир по срокам

Предварительный ориентир:

4-6 месяцев до MVP, готового к тестовой сети.

6-9 месяцев до ограниченного запуска в mainnet.

Это не обещание даты. Срок зависит от команды, аудита, юридической проверки и сложности интеграций.

# Главное решение по токену

Токен OX не входит в MVP.

Причина простая:

- токен добавляет юридический риск;

- токен добавляет риск безопасности;

- токен может отвлечь от главного продукта;

- токен не нужен для покупки билетов и выплат;

- токен нельзя смешивать с призовым фондом.

Правильный порядок:

сначала доказать продукт и выплаты,

потом отдельно обсуждать DEX/listing/token.

# Итог

Этап 15 фиксирует прагматичную дорожную карту:

Не строим все сразу.

Сначала безопасный MVP.

Потом масштабирование.

Это позволяет двигаться быстрее в разработке, но не жертвовать тем, что для OX критично: честность, прозрачность и мгновенные выплаты.