# OX: структура и последовательность технического задания

Дата: 2026-06-08

Проект: Onchain Express / OX

Назначение документа: согласовать порядок подготовки технического задания перед разработкой продукта.

## 1. Новое правило языка

Все документы по OX пишем на русском языке.

Если нужен английский технический термин, я буду писать его так:

• `Smart Contracts (смарт-контракты)` - программы в блокчейне, которые хранят правила, деньги и состояние тиражей.

• `Frontend (пользовательский интерфейс)` - сайт или приложение, с которым работает игрок.

• `Backend (серверная часть)` - серверная логика, база данных, API, расчеты, админские операции.

• `Indexer (индексатор)` - сервис, который читает события из блокчейна и складывает их в базу.

• `Relayer (служба автоматической отправки транзакций)` - сервис, который платит gas и вызывает выплаты за пользователя.

• `Oracle (оракул)` - система, которая передает результаты матчей в блокчейн.

• `Settlement (расчет итогов)` - процесс определения победителей и сумм выплат.

• `Claim (забрать выплату)` - действие получения выигрыша из контракта.

• `Merkle root (корень дерева выплат)` - криптографическая сводка списка победителей.

• `Merkle proof (доказательство права на выплату)` - доказательство, что конкретный пользователь есть в списке победителей.

• `MVP (первая минимально рабочая версия продукта)` - версия, которую можно тестировать и показывать, но без лишних функций.

• `Roadmap (дорожная карта)` - план работ по этапам.

• `Backlog (список задач разработки)` - список задач, из которых разработчики будут собирать продукт.

Цель: чтобы документ был понятен тебе, инвесторам и будущей команде разработки.

## 2. Главный принцип работы

Мы не пишем техническое задание одним огромным полотном. Мы делим проект на маленькие части.

Каждая часть проходит одинаковый путь:

1. Я пишу черновик раздела.

2. Я выделяю решения, которые нужно подтвердить.

3. Я выделяю открытые вопросы.

4. Я даю свою рекомендацию.

5. Ты подтверждаешь или корректируешь.

6. Я сохраняю согласованную версию в папку проекта.

7. Мы переходим к следующей части.

Так мы будем идти спокойно, без хаоса и без потери логики.

## 3. Где будут лежать документы

Рабочая папка на рабочем столе:

`C:\Users\admin\Desktop\ох\ТЗ_OX`

Это основная папка для Word-документов `.docx`.

Дополнительная папка на рабочем столе:

`C:\Users\admin\Desktop\ох\ТЗ_OX_TXT`

Это зеркальная папка для текстовых документов `.txt`.

Правило сохранения:

• каждый согласованный этап сохраняем в Word `.docx`;

• этот же этап сохраняем в текстовом формате `.txt`;

• структура папок в Word-версии и TXT-версии должна быть одинаковой;

• Word нужен для чтения, передачи и оформления;

• TXT нужен как простой текстовый архив, который легко открыть, искать, копировать и сравнивать.

Внутри будет структура:

| Папка | Назначение |
| --- | --- |
| `00_Согласованное_ТЗ` | Здесь будут финальные согласованные версии. |
| `01_Структура_ТЗ` | Здесь лежит этот документ: порядок и структура работы. |
| `02_Этап_01_Ядро_продукта` | Первый раздел будущего ТЗ. |
| `03_Этап_02_Жизненный_цикл_тиража` | Как проходит тираж от создания до выплат. |
| `04_Этап_03_Билеты_и_системные_ставки` | Как пользователь покупает прогнозы и системные ставки. |
| `05_Этап_04_Призовой_фонд_и_джекпот` | Деньги, призы, комиссии, джекпот. |
| `06_Этап_05_Защита_от_кита` | Защита от покупки всех комбинаций. |
| `07_Этап_06_Автоматические_выплаты` | Как сохраняем удобные автоматические выплаты. |
| `08_Этап_07_Оракул_и_результаты_матчей` | Как результаты матчей попадают в систему. |
| `09_Этап_08_Смарт_контракты` | Блокчейн-архитектура. |
| `10_Этап_09_Сервер_индексатор_служба_выплат` | Сервер, индексатор, очередь выплат. |
| `11_Этап_10_Пользовательский_интерфейс` | Сайт/приложение для игрока. |
| `12_Этап_11_Админ_панель` | Панель управления тиражами и выплатами. |
| `13_Этап_12_Комплаенс_и_риски` | География, KYC/AML, ограничения, ответственная игра. |
| `14_Этап_13_Партнерка_и_аналитика` | Affiliate (партнерская программа), метрики, отчеты. |
| `15_Этап_14_Безопасность_тесты_аудит` | Проверки, тесты, аудит, защита контрактов. |
| `16_Этап_15_Дорожная_карта_и_задачи` | План разработки и список задач. |
| `19_Стратегический_этап_2_B2B_модели` | Черновые модели второго стратегического этапа: B2B/B2B2C работа с лицензированными операторами. |
| `20_Стратегия_выхода_на_рынок` | Проверенная стратегия локализации, B2B/B2B2C выхода на рынок, партнерских пилотов и рыночных гипотез. |

Форматы документов:

• Word `.docx` в папке `ТЗ_OX`;

• текст `.txt` в папке `ТЗ_OX_TXT`.

## 4. На что я буду опираться

Я буду отталкиваться от уже сохраненной базы проекта:

• полный исходный диалог/проработка OX;

• глубокий аудит проекта;

• последние корректировки по автоматическим выплатам;

• финальный аналитический документ OX v2;

• наши согласованные решения.

Ключевые решения, которые уже считаем базовыми:

| Решение | Как фиксируем |
| --- | --- |
| Сеть | Base (блокчейн-сеть Base) первая для MVP. |
| Валюта | Native USDC (нативный USDC в сети Base) первая валюта. |
| Chainlink Functions | Не используем, потому что сервис уходит в sunset (закрытие/вывод из эксплуатации). |
| Chainlink CRE | Рассматриваем как основной путь для oracle workflow (процесс передачи данных в блокчейн). |
| Выплаты | Сохраняем автоматическими для пользователя. |
| Техническая модель выплат | Merkle settlement (расчет выплат через дерево доказательств) + sponsored claims (платформа сама оплачивает получение выплаты). |
| Джекпот текущего тиража | Взнос текущего тиража идет в следующий джекпот, а не выплачивается в этом же тираже. |
| Защита от кита | Dynamic minBet (динамическая минимальная ставка) до открытия тиража. |
| KYC | Не обещаем "KYC никогда не нужен"; используем risk-based compliance (проверки по уровню риска). |
| Токен OX | Не нужен в MVP. |

## 4.1. Новое продуктовое решение: 15 событий сначала, 16 событий вторым этапом

Мы меняем стартовую механику:

1. На первом этапе запускаем `Суперэкспресс 15` на 15 спортивных событий.

2. Стартовый фокус - футбол, потому что он ближе и понятнее рынку, а формат 15 событий уже знаком аудитории тотализаторов и экспрессов.

3. Когда проект OX начнет набирать людей, оборот и доверие, вторым этапом запускаем отдельный продукт `Мегаэкспресс 16` на 16 спортивных событий.

4. В итоге у OX будет два продукта:

• `Суперэкспресс 15` - основной стартовый продукт MVP.

• `Мегаэкспресс 16` - усиленная версия с более крупным джекпотом и более сложной математикой.

Что это меняет для ТЗ:

• Все стартовое ТЗ MVP пишем вокруг 15 событий.

• Математику, вероятность, jackpot (джекпот), anti-whale logic (защиту от кита) и minBet (минимальную ставку) сначала считаем для 15 событий.

• Для 16 событий создаем отдельный post-MVP (после MVP) раздел как второй продуктовый этап.

• В интерфейсе и архитектуре сразу закладываем возможность поддерживать разные типы экспрессов: 15 событий и 16 событий.

• Смарт-контракты и серверная часть должны быть спроектированы так, чтобы количество событий в продукте было параметром, а не жестко зашитым числом.

## 4.2. Дополнения, которые добавляем в структуру ТЗ

По итогам дополнительного анализа добавляем в структуру следующие обязательные пункты:

| Пункт | Решение |
| --- | --- |
| Футбольная статистика и проценты вероятностей | Добавляем в пользовательский интерфейс и серверную часть. На первом этапе показываем проценты/оценки на основе API букмекеров и спортивной статистики. На втором этапе добавляем реальное распределение ставок пользователей OX. |
| Локализация интерфейса | Добавляем в пользовательский интерфейс. Интерфейс должен быть готов к переводам на языки целевых стран: португальский, испанский, суахили, индонезийский, узбекский, казахский, вьетнамский и другие после уточнения географии. |
| API-Football | Добавляем как стартовый источник спортивной статистики. Тариф Pro сейчас указывается как $19/month и 7 500 requests/day (7 500 запросов в день), но цену нужно перепроверить перед оплатой и запуском. |
| Manual fallback (ручной резервный сценарий) | Добавляем в оракул, админ-панель и экстренные процедуры. Если оракул не работает, результаты могут быть внесены вручную через строгий процесс, мультисиг и журнал действий. |
| Мониторинг | Добавляем как обязательный слой: ошибки оракула, баланс gas, очередь выплат, аномальные ставки, попытки full coverage (покупки всех комбинаций), состояние relayer (службы автоматических транзакций). |
| Хранение данных и логов | Добавляем в комплаенс и безопасность. Предварительно фиксируем срок хранения логов 5 лет, но финально проверяем с юристами по странам запуска. |
| Апелляции | Добавляем отдельное правило: 6 часов на апелляцию после публикации результата/расчета, затем 6 часов до выплат. Ручное решение спорных случаев - через multisig (мультиподписной кошелек). |
| Формирование списка событий | В MVP список 15 событий формирует администратор. Позже добавляем Cron (автоматический планировщик), который предлагает список матчей автоматически. |
| Multisig 2 из 3 | Добавляем в админ-панель, смарт-контракты и экстренные процедуры. Критические действия требуют 2 подписи из 3. |
| Операционные расходы | Добавляем учет API-Football, оракула, серверов, мониторинга, gas reserve (резерв на оплату транзакций), доменов, аналитики и сервисов. |
| Партнерская программа | Добавляем конкретные модели CPA (оплата за привлеченного игрока) и RevShare (доля от дохода). CPA $15 фиксируем как предварительную гипотезу, а не как гарантированную ставку. |
| DEX/listing/token | Не добавляем в MVP. Фиксируем как post-MVP (после первой версии) направление, без разработки токена на старте. Архитектура не должна мешать будущему токену, но токен не должен усложнять MVP. |

Отдельно фиксируем незакрытый вопрос:

`KYC verification threshold (порог суммы, с которой нужна верификация KYC): НЕ РЕШЕНО. Оставляем пустое поле и возвращаемся после юридической проверки.`

## 4.3. Продуктовый принцип OX

Новый девиз проекта:

`Честно. Прозрачно. Мгновенно.`

Что это означает для ТЗ:

• правила тиража должны быть понятны до покупки билета;

• пользователь должен видеть, как формируется призовой фонд;

• пользователь должен видеть, что jackpot (джекпот) и выплаты проверяемы;

• проценты вероятностей и статистика не должны подаваться как гарантия выигрыша;

• все источники данных должны быть подписаны и объяснены;

• если система работает в ручном резервном режиме, пользователь должен видеть, что это экстренная процедура;

• спорные ситуации должны иметь понятное окно апелляции;

• нельзя скрывать риски, комиссии, задержки выплат и ограничения по странам.

## 4.4. Стратегический курс на децентрализацию

Фиксируем стратегический принцип:

`OX развивается от контролируемого MVP к максимально автономной и децентрализованной системе.`

Что это значит:

• MVP запускаем как управляемую и безопасную версию;

• на старте администратор помогает контролировать тиражи, результаты, сбои и экстренные ситуации;

• после аудита, тестов и стабильной работы ручное управление постепенно сокращается;

• критические действия должны проходить через multisig (мультиподписной кошелек), timelock (задержку перед изменением) и публичный журнал;

• финальная цель - максимально автономный спортивный экспресс, где пользователь все меньше зависит от доверия к администратору;

• этот курс является одним из главных отличий OX от традиционных букмекеров и спортивных тотализаторов.

Важно:

На этапе MVP мы не обещаем полную децентрализацию. Мы честно говорим, что идем к ней поэтапно.

## 5. Общая структура финального ТЗ

Финальное техническое задание будет состоять из таких разделов:

1. Краткое описание проекта.

2. Ядро продукта.

3. Роли пользователей.

4. Жизненный цикл тиража.

5. Билеты и прогнозы.

6. Системные ставки.

7. Призовой фонд и джекпот.

8. Защита от кита и динамическая минимальная ставка.

9. Автоматические выплаты.

10. Оракул и спортивные результаты.

11. Смарт-контракты.

12. Серверная часть.

13. Индексатор.

14. Служба автоматических выплат.

15. Пользовательский интерфейс.

16. Локализация интерфейса.

17. Админ-панель.

18. Мониторинг, алерты и логи.

19. Комплаенс и риск-контроль.

20. Хранение данных.

21. Партнерская программа.

22. Аналитика и отчеты.

23. Операционные расходы.

24. Безопасность.

25. Тестирование.

26. Подготовка к аудиту.

27. План развертывания.

28. Состав MVP.

29. Состав после MVP.

30. Дорожная карта разработки.

31. Список задач разработки.

32. Открытые вопросы.

33. Стратегический этап 2: B2B/B2B2C модели работы с лицензированными операторами.

34. Стратегия локализации и выхода на рынок.

## 6. Порядок выполнения

### Этап 1. Ядро продукта

Что делаем:

• описываем, что такое OX;

• кто основной пользователь;

• какую проблему продукт решает;

• фиксируем два продукта OX: `Суперэкспресс 15` и `Мегаэкспресс 16`;

• фиксируем, что MVP начинается с 15 событий;

• что входит в MVP;

• что не входит в MVP;

• какие роли есть в системе;

• какие термины используем.

Результат: Word-документ в папке `02_Этап_01_Ядро_продукта`.

### Этап 2. Жизненный цикл тиража

Что делаем:

• создание тиража;

• добавление матчей;

• фиксация параметров;

• открытие продаж;

• покупка билетов;

• закрытие продаж;

• получение результатов матчей;

• расчет победителей;

• публикация выплат;

• автоматические выплаты;

• закрытие тиража;

• перенос джекпота.

Результат: Word-документ в папке `03_Этап_02_Жизненный_цикл_тиража`.

### Этап 3. Билеты и системные ставки

Что делаем:

• одиночный билет;

• выбор 15 исходов для MVP;

• возможность расширения до 16 исходов для второго продукта;

• системная ставка;

• расчет количества комбинаций;

• цена;

• ограничения;

• история билетов;

• правила невозможности отмены после покупки.

Результат: Word-документ в папке `04_Этап_03_Билеты_и_системные_ставки`.

### Этап 4. Призовой фонд и джекпот

Что делаем:

• 80% призовой фонд;

• 10% джекпот;

• 10% комиссия платформы;

• уровни 9-15;

• 16/16;

• 90% выплата джекпота;

• 10% rollover (перенос остатка джекпота);

• правила округления;

• учет средств.

Результат: Word-документ в папке `05_Этап_04_Призовой_фонд_и_джекпот`.

### Этап 5. Защита от кита

Что делаем:

• считаем `3^15 = 14 348 907` комбинаций для `Суперэкспресса 15`;

• отдельно фиксируем `3^16 = 43 046 721` комбинацию для будущего `Мегаэкспресса 16`;

• описываем full coverage attack (атака покупкой всех комбинаций);

• учитываем, что кит забирает 80% призового фонда;

• фиксируем формулу break-even (точка безубыточности);

• фиксируем dynamic minBet (динамическую минимальную ставку);

• описываем jackpot cap (ограничение/политику сверхбольшого джекпота);

• описываем emergency pause (экстренную паузу).

Результат: Word-документ в папке `06_Этап_05_Защита_от_кита`.

### Этап 6. Автоматические выплаты

Что делаем:

• почему не делаем один огромный batch payout (массовый перевод всем победителям одной транзакцией);

• как работает Merkle settlement (расчет выплат через список доказательств);

• как работает sponsored claim (получение выигрыша за счет платформы);

• как работает manual claim fallback (ручное получение, если автоматическая служба не сработала);

• как работает очередь повторных попыток;

• как платим gas;

• как пользователь видит статус выплаты.

Результат: Word-документ в папке `07_Этап_06_Автоматические_выплаты`.

### Этап 7. Оракул и результаты матчей

Что делаем:

• почему Chainlink Functions не используем;

• как используем Chainlink CRE (среда Chainlink для вычислений и передачи данных);

• зачем нужен oracle adapter (прослойка для замены оракула);

• как используем API-Football как стартовый источник статистики;

• как получаем проценты/вероятности от API букмекеров;

• как проверяем результаты;

• что делать при переносе матча;

• что делать при отмене матча;

• что делать при исправлении результата;

• как работает dispute window (окно спора/проверки);

• как работает manual fallback (ручной резервный ввод результата);

• как работает окно апелляции: 6 часов на спор и 6 часов до выплат.

Результат: Word-документ в папке `08_Этап_07_Оракул_и_результаты_матчей`.

### Этап 8. Смарт-контракты

Что делаем:

• список контрактов;

• роли контрактов;

• хранение билетов;

• хранение призового фонда;

• хранение джекпота;

• прием результатов;

• публикация выплат;

• защита от повторной выплаты;

• события;

• ошибки;

• права админа;

• пауза и multisig (мультиподписной кошелек).

Результат: Word-документ в папке `09_Этап_08_Смарт_контракты`.

### Этап 9. Сервер, индексатор и служба выплат

Что делаем:

• backend (серверная часть);

• database (база данных);

• indexer (индексатор блокчейн-событий);

• settlement engine (модуль расчета победителей);

• Merkle builder (модуль построения дерева выплат);

• relayer (служба отправки транзакций за пользователя);

• очередь выплат;

• повторные попытки;

• мониторинг;

• API (программный интерфейс для сайта и админки).

Результат: Word-документ в папке `10_Этап_09_Сервер_индексатор_служба_выплат`.

### Этап 10. Пользовательский интерфейс

Что делаем:

• главная страница;

• список тиражей;

• страница тиража;

• отображение спортивной статистики, на старте - футбольной статистики;

• отображение процентов вероятностей;

• пометка, что проценты не являются гарантией выигрыша;

• второй этап статистики: реальное распределение ставок пользователей OX;

• конструктор билета;

• конструктор системной ставки;

• подключение кошелька;

• покупка билета;

• мои билеты;

• результаты;

• статус выплаты;

• история;

• мобильная версия;

• локализация интерфейса на языки целевых стран.

Результат: Word-документ в папке `11_Этап_10_Пользовательский_интерфейс`.

### Этап 11. Админ-панель

Что делаем:

• вход администратора;

• роли;

• создание тиража;

• добавление матчей;

• ручное формирование списка 15 событий на старте;

• будущая автоматизация через Cron (автоматический планировщик);

• установка минимальной ставки;

• открытие и закрытие продаж;

• контроль оракула;

• ручной резервный ввод результата при сбое оракула;

• контроль расчета;

• очередь выплат;

• мониторинг баланса gas;

• мониторинг ошибок;

• мониторинг аномальной активности;

• пауза;

• multisig 2 из 3 для критических действий;

• отчеты;

• журнал действий.

Результат: Word-документ в папке `12_Этап_11_Админ_панель`.

### Этап 12. Комплаенс и риски

Что делаем:

• география;

• запрещенные страны;

• проверка возраста;

• проверка кошельков;

• санкционные списки;

• risk-based KYC (KYC по уровню риска);

• KYC при крупном выигрыше;

• KYC verification threshold (порог суммы для KYC) - НЕ РЕШЕНО, оставить пустым до юридической проверки;

• лимиты;

• self-exclusion (самоисключение игрока);

• responsible gaming (ответственная игра);

• хранение данных и логов 5 лет как предварительное правило;

• правила рекламы.

Результат: Word-документ в папке `13_Этап_12_Комплаенс_и_риски`.

### Этап 13. Партнерка и аналитика

Что делаем:

• referral links (реферальные ссылки);

• affiliate accounts (кабинеты партнеров);

• CPA (оплата за привлеченного игрока);

• CPA $15 как предварительная гипотеза, а не гарантия;

• revshare (доля от дохода);

• защита от fraud (мошеннического трафика);

• учет операционных расходов: API-Football, оракул, серверы, мониторинг, gas reserve;

• метрики;

• отчеты;

• дашборды.

Результат: Word-документ в папке `14_Этап_13_Партнерка_и_аналитика`.

### Этап 14. Безопасность, тесты и аудит

Что делаем:

• threat model (модель угроз);

• тесты смарт-контрактов;

• invariant tests (тесты неизменяемых правил);

• fuzz tests (тесты случайными входными данными);

• тесты оракула;

• тесты выплат;

• тесты админских прав;

• тесты manual fallback (ручного резервного сценария);

• тесты multisig 2 из 3;

• тесты мониторинга и алертов;

• проверка хранения логов;

• audit checklist (чеклист для аудита);

• bug bounty (программа вознаграждения за найденные ошибки).

Результат: Word-документ в папке `15_Этап_14_Безопасность_тесты_аудит`.

### Этап 15. Дорожная карта и задачи разработки

Что делаем:

• этапы разработки;

• зависимости;

• что делаем сначала;

• что делаем потом;

• сколько примерно занимает;

• какие задачи входят в каждый этап;

• acceptance criteria (критерии приемки);

• что считается готовым;

• post-MVP направление: DEX/listing/token (биржевой листинг/токен), без разработки токена в MVP.

Результат: Word-документ в папке `16_Этап_15_Дорожная_карта_и_задачи`.

## 7. Контрольные версии ТЗ

Мы будем собирать несколько контрольных версий:

| Версия | Когда появляется | Что содержит |
| --- | --- | --- |
| `v0.1` | После этапов 1-5 | Продукт, тиражи, билеты, деньги, защита от кита. |
| `v0.2` | После этапов 6-10 | Выплаты, оракул, смарт-контракты, сервер, интерфейс. |
| `v0.3` | После этапов 11-14 | Админка, комплаенс, партнерка, безопасность. |
| `v1.0` | После этапа 15 | Полное ТЗ + дорожная карта + задачи разработки. |

Согласованные версии будут копироваться в папку:

`00_Согласованное_ТЗ`

## 8. С чего начинаем

Я предлагаю начать с этапа 1:

`Ядро продукта`

Почему именно с него:

• без этого нельзя корректно описать интерфейс;

• без этого нельзя правильно написать смарт-контракты;

• без этого нельзя понять, что входит в MVP;

• без этого легко начать делать лишние функции;

• это фундамент для всего ТЗ.

Первый рабочий документ будет называться:

`OX_Этап_01_Ядро_продукта.docx`

В нем будут:

• короткое определение OX;

• суть продукта;

• пользователь;

• основные сценарии;

• почему стартуем с `Суперэкспресса 15`;

• как вторым этапом добавляем `Мегаэкспресс 16`;

• границы MVP;

• что не делаем на старте;

• роли;

• словарь терминов;

• решения для согласования.

## 9. Что нужно согласовать сейчас

Нужно согласовать:

1. Используем папочную структуру на рабочем столе.

2. Все документы делаем в двух форматах: Word `.docx` и текст `.txt`.

3. Для `.txt` создаем отдельную зеркальную папку `ТЗ_OX_TXT`.

4. Пишем по-русски.

5. Английские термины всегда переводим/объясняем в скобках.

6. Начинаем с этапа 1: ядро продукта.

7. MVP начинаем с `Суперэкспресса 15`, а `Мегаэкспресс 16` добавляем вторым этапом.

8. После согласования каждого этапа я сохраняю документ в соответствующую папку в обоих форматах.

9. После контрольных точек собираю общую версию ТЗ.

Моя рекомендация: утвердить этот порядок и начать писать `Этап 1. Ядро продукта`.